| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области # ПОСТАНОВЛЕНИЕ # 28.02.2019 № 16 -п с.Бородинск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Бородинского сельсовета на 2014-2020 годы» |  |  |  |

Руководствуясь Постановлением администрации  Бородинского сельсовета от 17.05.2017 г № 35-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1. Утвердить отчет за 2018 год об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Бородинского сельсовета  на 2014-2020 годы» согласно приложению 1.

2. Утвердить сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы согласно приложению 2.

3. Признать эффективность реализации программы высокой.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации                                          			С.Ю.Ларионова

Разослано: Прокуратуре района, администрации  района

Приложение №1

# к постановлению администрации

# Бородинского сельсовета

# от  28.02.2019   №  16   -п

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный Распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено по муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014–2020 годы» | всего, в том числе: | 025 | 0503 | 04 0 00 000 00 | 508 | 482,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | Уличное освещение | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Озеленение территорий в границах поселения |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Содержание кладбищ |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Содержание и ремонт памятников |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Благоустройство мест массового отдыха населения в границах поселения |  | 025 | 0503 | 04 0 04 000 00 | 391,5 | 391,5 |
| Основное мероприятие 4.2 | Санитарная очистка и уборка территории: сбор и удаление бытовых отходов, уборка улиц |  |  |  |  | 39,9 | 39,9 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обваловка свалки |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Обустройство территории поселения (выкос сорной растительности, ремонт детских площадок, приобретение баннеров т.д.) |  |  |  |  | 76,6 | 51,1 |
| Основное мероприятие 4.5 | Содержание санитарной зоны источников питьевой воды |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

# к постановлению администрации

# Бородинского сельсовета

# от  28.02.2019   №     -п

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность электросетей уличного освещения | км |  | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  |  |
| 1.2 | Количество приобретенных светильников | шт |  | 10 | 10 | 35 | - |  | 5 |  |  |
| 2. | Озеленение территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м. |  | 1500 | 2000 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 2.2 | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | шт. |  | 70 | 80 | 80 |  | 50 | 50 |  |  |
| 3. | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | кв.м. |  | 18500 | 18500 | 18500 |  | 18500 | 18500 |  |  |
| 3.2 | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | шт. |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
| 3.3 | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) | шт. |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м. |  | 22500 | 22500 | 22500 |  | 22500 | 22500 |  |  |
| 4.2 | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт. |  | 1 | 2 | 12 |  | 2 | 3 |  |  |
| 4.3 | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт. |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 4.4 | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | шт. |  | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |
| 4.3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | шт. |  | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  |  |
| 4.4 | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | м. |  | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |
| 4.5 | Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | кв.м. |  | - | - | 1250 |  | - | - |  |  |
| 4.6 | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | шт. |  | - | - | - |  | 1 | - |  |  |
| 4.7 | Количество оборудованных скважин питьевой воды | шт. |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |
| 4.8 | Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | м. |  | 100 | - | 100 |  | - | 100 |  |  |