| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОРОДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.03.2014г | № | 12-п |  |
| с. Бородинск |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования

Бородинский сельсовет  Ташлинского

района Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

В соответствии с параметрами прогноза социально – экономического развития муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы, а также в целях реализации приоритетных направлений социально-экономического развития поселения в части капитального строительства:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                 С.Ю.Ларионова

Разослано:  администрации района,  прокурору района.

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования Бородинский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

от  03.03.2014г  № 12-п

Программа

муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2014-2020 годы»

Паспорт

программы муниципального образования

Бородинский сельсовет

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2014-2020 годы»

| Наименование Программы | Программа муниципального образования Бородинский сельсовет «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Бородинский сельсовет. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Бородинский сельсовет; |
| Задачи Программы | приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры - доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры - удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений - доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. - доля утечек и неучтенного расхода воды - доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене - темп изменения объема потребления холодной и горячей воды - доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод - инвестирование и расходы по капитальному ремонту в объекты коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 г.г. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация муниципального образования Бородинский сельсовет; - МУП «Ташлинская ЖКХ» (по согласованию); - юридические и физические лица, привлекаемые в установленном порядке для реализации мероприятий Программы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию программы на 2014-2020 годы составляет – 28517 тыс. руб. в том числе за счет средств: бюджет Оренбургской области, бюджет муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы и показатели её социально-экономической эффективности | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в 2014 году на 25 процентов в результате замены и модернизации 3,525 км теплосетей; снижение энергозатрат за счет внедрения приборов учета водопотребления; повышение качества предоставления коммунальных услуг; реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия: при разработке проектов строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение экологически вредных материалов; программа служит повышению уровня социального и экономического развития муниципального образования Ташлинского сельсовета, созданию благоприятной среды проживания населения |

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения программно-целевым способом

Одним из приоритетов жилищной политики в муниципальном образовании Бородинский сельсовет является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

На территории муниципального образования Бородинский сельсовет имеется: 14,1 км водопроводных сетей, 1 источник теплоснабжения.

В водопроводном хозяйстве состоят 14,1 км водопроводных сетей из них 14,1км имеют срок службы свыше 30 лет. В аварийном состоянии находится 10 км трубопроводов. Износ водопроводных сетей и водопроводных сооружений на них превышает 70 процентов. Неучтенные потери воды превышают в два раза норматив.

В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется низким качеством предоставление коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организации ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры не формировала стимулы к сокращению затрат.

Комплексное развитие ЖКХ отвечает стратегическим интересам муниципального образования Бородинский сельсовет и позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Бородинского сельсовета путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

улучшить экологическое состояние территории муниципального образования Бородинский сельсовет.

Решить проблему повышения качества предоставление коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Бородинский сельсовет возможно только программно-целевым методом, путем объединения усилий органов государственных органов власти и органов местного самоуправления муниципального образования Бородинский сельсовет и привлечением средств внебюджетных источников.

2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы,

сроки и этапы её реализации

Целью Программы является создание экологических и социальных условий динамического развития муниципального образования Бородинский сельсовет, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса, расположенными на территории поселения.

Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

- улучшение системы газификации;

- улучшение системы водоснабжения;

- развитие тепло-энергетического комплекса.

Целевые индикаторы достижения целей Программы представлены в               таблице:

Расчет индикаторов состояния инфраструктуры и инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию Бородинский сельсовет Ташлинского района, Оренбургской области

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | канализация | водоснабжение | теплоснабжение | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сетей, км | - | 14,1 | - | 14,1 |
| 2 | Количество аварий | - | 2 | - | 2 |
| 3 | Балансовая стоимость основных средств, тыс.руб. | - | 103,8 | - | 103,8 |
| 4 | Инвестиционные расходы, тыс.руб. | - | - | - | - |
| 5 | Стоимость инвестиционных проектов, тыс.руб. | - | - | - | - |

- индикатор 1 характеризующий степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры претендента

Индикатор определяется как отношение числа аварий за предыдущий год во всех организациях коммунального комплекса претендента к протяженности коммунальных сетей, обслуживаемых указанными организациями;

Исходные данные:

- по сетям сектора водоснабжения – результаты федерального государственного статистического наблюдения по форме «1-водопровод», Росстат – сети, нуждающиеся в замене, общая протяженность  сетей водоснабжения, количество аварий на сетях водоснабжения;

- по сетям водоотведения – результаты федерального государственного статистического наблюдения по форме «1-канализация», Росстат – сети, нуждающиеся в замене, общая протяженность сетей водоотведения, количество аварий на сетях водоотведения;

- по сетям теплоснабжения – результаты федерального государственного статистического наблюдения  по форме «1-ТЭП», Росстат – сети, нуждающиеся в замене, общая протяженность сетей теплоснабжения, количество аварий на сетях теплоснабжения.

Таблица № 1.

И= 2/14,1=0,142

- индикатор 2 доля частных компаний, управляющих объектами  коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса претендента

Индикатор определяется как отношение количества частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры к общему количеству организаций коммунального комплекса претендента

И=3/3=1

- индикатор 3 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям претендента

Индикатор определяется на основании сведений представляемых управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (Роспотребнадзор)

И=0 , т.к. все пробы соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

- индикатор 4 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения претендента

Индикатор определяется как отношение количества сточных вод, очищенных до нормативных значений ко всему количеству пропущенных сточных вод через очистные сооружения

И=0, т.к. нет очистных сооружений

- индикатор 5 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети претендента

Индикатор определяется как отношение протяженности уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене ко всей суммарной протяженности уличной водопроводной сети

И=14,1/14,1=1

- индикатор 6 Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме поданной воды претендента

Индикатор определяется как отношение объема утечек и неучтенного расхода воды ко всему объему поданной воды в сеть

И=4,7/46,9=0,1

- индикатор 7 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети претендента

Индикатор определяется как отношение протяженности уличной канализационной сети, нуждающейся в замене ко всей суммарной протяженности уличной канализационной сети

И=0, т.к. нет уличной канализации

- индикатор 8 Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением, бюджетофинансируемыми  организациями по сравнению с предшествующим годом претендента

индикатор определяется как отношение суммарного объема отпуска  холодной и горячей воды в расчетном году к  суммарному объему отпуска  холодной и  горячей воды в предшествующем году.

И=55,5/46,9=1,2

- индикатор 9 Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод претендента

индикатор определяется как отношение объема заемных средств, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций сектора теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и чистки сточных вод

И=0,95, исходя из бюджетной обеспеченности

- индикатор 10 инвестирование и расходы по капитальному ремонту в объекты коммунальной инфраструктуры претендента.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2014-2020 годы. Программа является среднесрочной.

4. Перечень мероприятий программы

Программа сгруппирована по разделам: «Водоснабжение», «Коммунальная техника», «Газоснабжение».

Программой предусматривается:

по разделу «Водоснабжение» - водоснабжение населенного пункта поселения;

по разделу «Коммунальная техника» - приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд поселения;

по разделу «Газоснабжение» - улучшение газификации населенных пунктов поселения.

Мероприятия представлены в приложении к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 28517 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств бюджета Оренбургской области;

- средств бюджета муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Бородинский сельсовет и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета поселения, выделяемых на их выполнение;

обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий;

подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий программы;

отвечают за реализацию мероприятий программы;

обеспечивают согласованность действий муниципального заказчика  по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства и инженерному обустройству населенных пунктов.

Реализация Программы позволит:

- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению муниципального образования, повысить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность предприятий коммунального хозяйства поселения за счет внедрения нового оборудования и замены ветхих инженерных сетей, приобретение новой техники, а также снизить уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе до 100%;

- добиться сокращения использования газа за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экономические последствия.

При разработке проектов строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение экологически вредных материалов.