|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Бородинский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ \_29.12.2016 г. № 88 -п\_\_\_\_  с.Бородинск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие

системы градорегулирования муниципального

образования Бородинский сельсовет

Ташлинского района Оренбургской области

2013-2015 годы»

Руководствуясь п. 5 Постановления администрации Бородинского сельсовета от 28.11.2013 г. № 70-п «О Порядке формирования реализации

и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Бородинский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие

системы градорегулирования муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области 2013-2015 годы»**,** согласно приложению 1.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава администрации С.Ю.Ларионова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

№ 88 -п от 29.12.2016г

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы градорегулирования муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2013-2015 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | Цели и задачи программы | - определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории муниципального района и поселений;  - определение условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселковой среды;  - определение ресурсного потенциала территории и рационального природоиспользования;  - выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселений.  - качественное и количественное развитие жилищного фонда;  - создание качественной социальной сферы обслуживания населения;  - создание условий для отдыха и занятий спортом;  - совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур;  - создание условий для развития производственных сфер | | |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  | 273,1 | 273,1 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 150,0 | 150,0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 123,1 | 123,1 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 4. | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение,  % |
|  | Показатель 1 Обеспечение пространственного развития территории  (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 70 | 70 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | Разработан генеральный план и правила землепользования и застройки Бородинского сельсовета.  Разработан проект местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования, что способствует обеспечению постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории. Способствует качественному и количественному развитию жилищного фонда. | | |
|  | Показатель 2 Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселений(%) (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы |  |  |  |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | Подготовлены землеустроительные дела и карты границ сельского населенного пункта с. Бородинск и муниципального образования Бородинский сельсовет и внесены сведения о границах в государственный кадастр недвижимости, что позволило определять долгосрочную стратегию и этапы градостроительного планирования развития территории муниципального образования, ресурсный потенциал территории и рационального природоиспользования | | |