|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Бородинский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ \_29.12.2016 г. № 89 -п\_\_\_\_  с.Бородинск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Благоустройство

территории Бородинского сельсовета

на 2014 – 2020 годы

Руководствуясь п. 5 Постановления администрации Бородинского сельсовета от 28.11.2013 г. № 70-п «О Порядке формирования реализации

и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Бородинский сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Бородинского сельсовета

на 2014 – 2020 годы», согласно приложению 1.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава администрации С.Ю.Ларионова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

№ 89 -п от 29.12.2016г

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

**«Благоустройство территории Бородинского сельсовета**

**на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Характеристики программы | | | |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | Цели и задачи программы | Цель программы:  - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Бородинский сельсовет»  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Бородинского сельсовета  -Совершенствование эстетического вида Бородинского сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенного пункта;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  -повышение общего уровня благоустройства поселения.  Задачи программы:  -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  -привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышения их отношения к чистоте и порядку;  - организация уличного освещения;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути  - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. | | |
| 3 | Объем финансирования, тыс. руб. | План | Факт | Отклонение, % |
|  |  | 605,6 | 569 | 6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 258,4 | 258,4 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 347,2 | 310,6 | 10 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
| 4. | Показатели результатов  деятельности | план | факт | отклонение,  % |
|  | Показатель 1 Охват уличного освещения на территории поселения(%)  (наименование и единица измерения) | 60 | 60 | 0 |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | - создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Бородинский сельсовет;  - проводится техническое обслуживание фонарей уличного освещение, установка светильников в населенном пункте | | |
|  | Показатель 2 Соответствие объектов выполненного благоустройства требования по ГОСТу (места захоронения) (%) (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 70 | 70 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | - повышение уровня санитарного содержания | | |
|  | Показатель 3 Процент привлечения предприятий, организаций и населения к работе по благоустройству (%) (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  - совершенствование эстетического состояния территории поселения;  -производится поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  - повышение общего уровня благоустройства поселения;  - проводится организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; | | |
|  | Показатель 4 Содержание свалок по требованию СанПина (%) (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполняются зачистки, обваловка, обустроены подъездные пути | | |
|  | Показатель 5 Улучшение экологической обстановки на территории поселения (%) (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 50 | 50 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 60 | 60 | 0 |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный  результат) | - проводится работа по вовлечению жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, методов обращения с отходами;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО. | | |
|  |  |  | | |