СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                   муниципального образования                                                                                    Бородинский сельсовет                                                                         Ташлинского района                                                                           Оренбургской области

первый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

26.02.2013г. №23/97-рс

с. Бородинск

Об утверждении плана мероприятий                                                                    по   разработке проекта организации                                                             дорожного движения

В целях выполнения решения Ташлинского районного суда Оренбургской области по делу № 2-763/2012, вступившего в законную силу 25.12.2012г., Совет депутатов муниципального образования Бородинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области                                             РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий  по разработке проекта организации  дорожного движения .  Приложение №1.

2. Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2013г. .

Глава муниципального образования

Председатель Совета депутатов                                             С.Ю.Ларионова

Разослано: администрации района, прокурору района.

Приложение №1 к решению  № 23/97 от 26.02.2013г.

План мероприятий по разработке проекта организации дорожного движения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение средств на разработку проекта | Декабрь 2012г. | 150т. руб. | Решение Совета Депутатов от 21.12.2012г. |  |
| 2 | Разработка генерального плана поселения: | Февраль 2013 | 60 тыс. руб. | Решение Совета Депутатов от 26.02.2013г. |  |
| 3. | Разработка проекта организации дорожного движения по улицам поселения | Декабрь 2013г. – январь 2014г. |  | Решение Совета депутатов от 26.02.2013г. |  |